Załącznik Nr 3 do SIWZ

Znak sprawy: ZP/53/2013

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja przeprowadzki wyposażenia oraz zasobu akt Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz na terenie Warszawy z siedziby mieszczącej się przy ul. Karmelickiej 9 do siedziby przy ul. Krasińskiego 65.

- Przeniesienie  komórek organizacyjnych Prokuratury Rejonowej według kolejności ustalonej  z Zamawiającym w terminie 11 – 21.09.2013 r.

- Do przeniesienia będzie niżej wymienione mienie:

  - Meble biurowe

  - Sprzęt AGD

  - Sprzęt komputerowy

  - Sejfy

  - Segregatory z dokumentami i inne dokumenty.

  - Magazynki podręczne ( papier ksero i pozostałe materiały biurowe.

- Przeprowadzka obejmować będzie przeniesienie ok. 60 stanowisk pracy.

- Sprzęt i mienie do przeniesienia przedstawia Tabela z pkt 10.

- Meble do przeniesienia wymagające demontażu i ponownego montażu:

- Przewidziany zakres czynności dla firmy przewozowej do wykonania w czasie przeprowadzki obejmować będzie:

  - dostarczenie odpowiedniej ilości pojemników, pudeł kartonowych i taśmy pakowej do przeprowadzki, w następnym dniu po dacie podpisania umowy,

  - Pakowanie (bez rozłączenia) i zabezpieczenie sprzętu informatycznego (ksero, zestawy komputerowe, skanery itp.) w obecności informatyka Prokuratury Okręgowej w Warszawie

  - przewiezienie oraz rozpakowanie (bez podłączania) we wskazanym miejscu w budynku Prokuratury Rejonowej na ul. Krasińskiego 65 (ksero, zestawy komputerowe, skanery itp.) w obecności informatyka Prokuratury Okręgowej w Warszawie

  - zniesienia mienia przeprowadzki na parking przed dotychczasową lokalizacja i załadunek na samochód,

  - transport samochodem i rozładunek samochodu i wniesienie mienia przeprowadzki do nowych lokalizacji,

  - odpowiednie ustawienie sprzętu w docelowych miejscach wskazanych przez pracowników Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz

  - odbiór pustych pojemników, pudeł i ich przewóz na ul. Karmelicką 9

- Opis lokalizacji pod względem transportu mienia.

  - Budynek przy ul. Karmelickiej 9 – siedem kondygnacji nadziemnych, jedna kondygnacja podziemna, winda

  - Budynek przy ul. Krasińskiego 65 – dwie kondygnacje nadziemne, winda

- Inne wymagania.

  - Wykonawca zobowiązany jest do profesjonalnego zabezpieczenia mienia na czas transportu przy użyciu kartonów, styropianu, folii pęcherzykowej, folii stretch i koców przemysłowych,

  - Wykonawca w czasie przeprowadzki odpowiada za właściwe użytkowanie wind oraz ich zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Zastrzega się, że windy musza zostać zdane w stanie nie pogorszonym pod rygorem odpowiedzialności finansowej,

  - Wykonawca w czasie przeprowadzki odpowiada za uszkodzenia mebli i innego przewożonego mienia, ścian, podłóg pod rygorem odpowiedzialności finansowej.

Na dostarczonych pojemnikach pracownicy Prokuratury Rejonowej będą naklejać kartki z informacją do którego pokoju ma zostać przewiezione dane mienie.

  - Przeprowadzki będą wykonywane w godzinach pracy komórek organizacyjnych Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz, tj. godz. 8.15 - 16.15 od poniedziałku do piątku, jak również w wyjątkowych przypadkach w godzinach późniejszych oraz w sobotę i niedzielę.

- WYKAZ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

- Umeblowanie

Biurka – szt. 79

Regały - szt. 100

Szafy metalowe, sejfy - szt. 7

Pozostałe umeblowanie - szt. 6

Szafy - szafki różne - szt. 35

Szafy ubraniowe - szt. 43

Dostawki - szt. 15

Pomocniki do biurka - szt. 41

Kontener z szufladami - szt. 96

Szafy aktowe - szt. 142

Stoły - szt. 7

Fotele - szt. 65

Stoliki - szt. 7

Krzesła - szt. 88

Kanapy - szt. 1

Nadstawka szafy - szt. 2

2. Sprzęt elektryczny

| Telewizor - szt. 1 |  |
| --- | --- |
| Radiomagnetofon - szt. 36 |  |
| Odtwarzacz DVD - szt. 2 |  |
| Dyktafon - szt. 1 |  |
| Lodówka - szt. 3 |  |
| Czajnik - szt. 4 |  |
| Zmywarka - szt. 1 |  |
| Ekspres do kawy - szt. 1 |  |
| Kuchnie - szt. 2 |  |
| Kuchenki mikrofale - szt. 2 |  |
| Sprzęt fotograficzny, kamery, projektory - szt. 5 |  |
| Wentylatory - szt. 20 |  |
| Urządzenia grzewcze - szt. 9 |  |
| Odkurzacze - szt. 3 |  |
| Lampy biurowe - szt. 14 |  |

3. Sprzęt biurowy

Niszczarki - szt. 26. Maszyny do pisania - szt. 5. Maszynki liczące - szt. 3. Bindownice - szt. 1. Gilotyna - szt. 1. Kserokopiarki Toshiba - szt. 6.

4. Sprzęt informatyczny

| Komputery - szt. 84 |  |
| --- | --- |
| Switch - szt. 20 |  |
| Serwery - szt. 3 |  |
| Szafy serwerowe - szt. 2 |  |
| Notebooki - szt. 7 |  |
| Monitory - szt. 76 |  |
| Drukarki - szt. 71 |  |
| Skanery - szt. 5 |  |
| Głośniki komputerowe - szt. 7 |  |
| Zasilacze UPS - szt. 5 |  |
| Inny sprzęt informatyczny - szt. 3 |  |
| Czytnik kodów - szt. 2 |  |
| Macierz - szt. 1 |  |
| Modem - szt. 1 |  |

5. Sprzęt telekomunikacyjny

Telefony stacjonarne - szt. 52

Telefax - szt. 8

Automatyczna sekretarka - szt. 1

Pozostały Sprzęt Telekomunikacyjny - szt. 1

6. Sprzęt przeciwpożarowy

Gaśnice - szt. 4

Inne urządzenia przeciwpożarowe - szt. 4

7. Inne wyposażenie

| Kasetki metalowe - | szt. 3 |
| --- | --- |
| Pozostałe wyposażenie biurowe - szt. 3 |  |
| Teczki / Torby - szt. 8 |  |
| Dekoracyjne wyposażenia wnętrz - szt. 7 |  |
| Wózki, taczki - szt. 9 |  |
| Drabiny - szt. 4 |  |
| Tablice informacyjne, gabloty - szt. 9 |  |
| Wykrywacze metalu - szt. 1 |  |

Akta - 476 m²

Magazynek podręczny (papier ksero – 900 ryz, tonery – 70 szt. , druki, art. biurowe – 4 mb.)