Załącznik nr 2 do Z a r z ą d z e n i a   nr    42 /2014 Prokuratora Okręgowego w Warszawie z dnia   16. 04. 2014 roku

w sprawie udzielania zamówień publicznych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie,  których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

(Wykonawcy, strona internetowa, tablica ogłoszeń)

Zaproszenie do złożenia ofert na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji  budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie remontu.

1)	Zamawiający:

PROKURATURA OKRĘGOWA  w WARSZAWIE, ul. Chocimska 28, 00-791 Warszawa,   NIP: 	525-10-08-711	REGON:   000000247

www.warszawa.po.gov.pl          e-mail: zamowienia@warszawa.po.gov.pl

FAKS +48 22 2173128

2)	Tryb udzielenia zamówienia;  przetarg nieograniczony na podstawie Komunikatu Wyjaśniającego Komisji, dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych (2006/C 179/02); Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE o równowartości poniżej 30 000 euro, zgodnie z treścią art. 4 pkt 8 ustawy- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013 roku, poz. 907, ze zmianami).  Znak sprawy ZP/35/2015.

3)	Opis przedmiotu Zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji  budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie remontu.

W zakres procedury wchodzą  następujące dokumenty:

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Założenia wstępne do wykonania prac projektowych - załącznik nr 2

Wzór umowy- załącznik nr 3

Formularz oferty- załącznik nr 4

Dane dot. budynku – Inwentaryzacja techniczno – budowlana - wyciąg z Audytu energetycznego – załącznik nr 5

- Zakres dokumentacji projektowej należy sporządzić w szczególności w oparciu o:

Wytyczne, wymagania zamawiającego  (w szczególności )

  - Ustawę z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.),

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. z  2012 roku, poz. 1372).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012  roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.  z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.)

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. 2013. poz.1129  t.j.).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (Dz.U. z 2004 r., nr 130, poz.1389).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r., nr 120, poz.1126 ),

  - Ustawę z dnia 3 października 2008r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 późn. zm. ).

  - Ustawę z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm)  tj.:

- Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania   i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

- Przedmiotu  zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.

- Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie "równoważny"

Projektant (kosztorysant - autor opracowujący inne dokumenty ) zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące wymogi w kwestii równoważności.

  - wytyczne zawarte w branżowych przepisach szczegółowych, obowiązujących Polskich Normach, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i założeniami Zamawiającego.

  - Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 5) Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych . .

- Dla wszystkich obiektów wymienionych należy przygotować następującą dokumentację:

2.1     Projekt budowlany  – 5 egz.

2.1.1  Projekty wykonawcze – 5 egz.

2.2     Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

2.3     Kosztorys inwestorski (w wersji szczegółowej) – 3 egz.

2.4     Przedmiary robót  (w wersji szczegółowej) – 3 egz.

2.5   Wersja elektroniczna ww. opracowań sporządzona w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS  zapisana na płycie CD – 2 egz.

- Projekt budowlano-wykonawczy ma zawierać w swoim zakresie wszelkie opracowania branżowe niezbędne do prawidłowego zadania w zakresie rzeczowym określonym.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za stan i aktualność udostępnionej dokumentacji oraz nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania inwentaryzacji na potrzeby realizacji przedmiotu umowy.

W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego,    zamawiający  żąda w szczególności: próbek, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego, to jest:

- jednego egzemplarza Projektu budowlano-wykonawczego

- jednego egzemplarza kosztorysu inwestorskiego

- jednego egzemplarza specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz

- jednego egzemplarza przedmiaru robót

Za próbkę zamawiający uzna kopię tych opracowań jakie wykonawca wykonał dla innego zamawiającego  lub ewentualnie wzór ściśle odpowiadający wymaganiom dotyczącym tych dokumentów. Spełnienie warunku nastąpi wtedy jeśli zawartość tych opracować ściśle odpowiada wymogom wynikającym z rozporządzeń dotyczących tych dokumentów.

WZÓR

Karta tytułowa przedmiaru robót zawierać będzie  następujące informacje:

- Nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego;

- W zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia- nazwy i kody:

- grup robót,

- klas robót,

- kategorii robót;

- adres obiektu budowlanego;

- nazwę i adres zamawiającego;

- datę opracowania przedmiaru robót.

Dla każdej pozycji przedmiaru robót  podane będą następujące informacje:

- numer pozycji przedmiaru;

- kod pozycji przedmiaru, określony zgodnie z ustaloną indywidualnie systematyką robót lub na podstawie wskazanych publikacji zawierających kosztorysowe normy nakładów rzeczowych;

- numer specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zawierającej wymagania dla danej pozycji przedmiaru;

- nazwę i opis pozycji przedmiaru oraz obliczenia ilości jednostek miary dla pozycji przedmiarowej;

- jednostkę miary, której dotyczy pozycja przedmiaru;

- ilość jednostek miary pozycji przedmiaru.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierać będzie  co najmniej:

1) część ogólną,  obejmującą:

a) nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego,

b) przedmiot i zakres robót budowlanych,

c) wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych,

d) informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

– organizacji robót budowlanych,

– zabezpieczenia interesów osób trzecich,

– ochrony środowiska,

– warunków bezpieczeństwa pracy,

– zaplecza dla potrzeb wykonawcy,

– warunków dotyczących organizacji ruchu,

– ogrodzenia,

– zabezpieczenia chodników i jezdni,

e) w zależności od zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia - nazwy i kody:

–  grup robót,

–  klas robót,

–  kategorii robót,

f) określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;

2)  wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz niezbędne wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości - poszczególne wymagania odnosi się do postanowień norm;

3)  wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością;

4  )wymagania dotyczące środków transportu;

5) wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz niezbędne informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

6) opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

7)  wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

8)  opis sposobu odbioru robót budowlanych;

9)  opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

10) dokumenty odniesienia - dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.

6)	Termin wykonania zamówienia;

- wykonanie dokumentacji - 30 dni od daty podpisania umowy

- nadzór autorski w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót oraz w trakcie wykonywania tych robót.

7)	Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

Wykonawca powinien spełniać warunki, dotyczące:

-  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

-  posiadania wiedzy i doświadczenia;

-  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

-  sytuacji ekonomicznej i finansowej

8)	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu;

Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do  oferty kopii tych opracowań jakie wykonawca wykonał dla innego zamawiającego (po 1 egzemplarzu: Projekt budowlano-wykonawczy , Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych , Kosztorys inwestorski, Przedmiar robót ) lub ewentualnie wzór ściśle odpowiadający wymaganiom dotyczącym tych dokumentów. Spełnienie warunku nastąpi wtedy jeśli zawartość tych opracować ściśle odpowiada wymogom wynikającym z rozporządzeń dotyczących tych dokumentów

9)	Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami;

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących niniejszego postępowania jest:

- Jolanta Staszewska – nr fax: 22 21 73 128,

mail: jolanta.staszewska@warszawa.po.gov.pl, zamowienia@warszawa.po.gov.pl

Formą kontaktów poza pisemną jest faksowa i mailowa.  Nie przewiduje się jakichkolwiek kontaktów   telefonicznych.

10)	Wymagania dotyczące wadium; Nie przewiduje się wadium

11)	Termin związania ofertą; 30 dni.

12)	Opis sposobu przygotowywania ofert;

Należy ściśle wypełnić wszystkie pozycje Formularza cenowego

Należy wypełnić druk - formularz oferty załącznik nr 4 ZP/35/2015.

13)	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert;

Ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Oferta na  Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych zgód na potrzeby remontu VI piętra  w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Warszawie  przy ul. Chocimskiej 28”  - Dziennik Podawczy , nie później niż do godz. 1130    dnia   21.05.2015 roku.

Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu   21.05..2015 r. o godz. 12.30, w siedzibie Zamawiającego – Sala Narad.

Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych.

Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia nie więcej niż 16.000,00 złotych .

Podczas otwarcia ofert zostaną ogłoszone informacje dotyczące zawartych w ofercie:

-	imion i nazwisk, nazw (firm) oraz adresów (siedzib) Wykonawców,

-	cen ofert,

-           inne dane jeśli będą niezbędne.

14)	Opis sposobu obliczenia ceny; Należy podać cenę za cały przedmiot zamówienia

15)	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert; Wartość punktowa wagi w %

- Cena brutto -  50

Ilość pkt oferty badanej = cena najniższa / cena oferty badanej x 50, maksymalnie 50 pkt

- Zgodność treści i formy oraz  zakresu dokumentacji z rozporządzeniami -  50

Do 50 punktów (= max 50.) dla „dobry/spełnia/kompletny/optymalny itp.”

Do 25 punktów dla „dostateczny/częściowo spełnia/ zdatny/przeciętny itp.”

0 punkt (= min.) dla „niedostateczny/nie spełnia/wybrakowany/niezdatny itp

Uwaga!  W przypadku całkowitej niezgodności oferta zostanie odrzucona.

16)	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze     oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

O wynikach procedury zamawiający poinformuje wykonawców. Umowa będzie zawarta z wykonawcą który spełni wymagania, zaoferuje przedmiot zamówienia zgodny z warunkami z najwyższą ilością punktów łącznie za kryteria,  oferta nie będzie podlegała odrzuceniu a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu..

17)	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

Jest wymagane    (w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie)

18)	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach;

Zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 3- ZP/ 35/2015.

19)	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

W okresie trwania niniejszej procedury , tzn, od przekazania niniejszego zaproszenia do upływu terminu związania ofertą wykonawcom przysługuje w każdym czasie uprawnienie dotyczące poinformowania  zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, którą powinien wykonać .  W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców .

Opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji  budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33”.

Zakres prac będzie obejmował:

1. wykonanie inwentaryzacji budynku dla celów projektowych,

2. wykonanie inwentaryzacji elementów, które będą podlegały odgrzybianiu, likwidacji zawilgoceń oraz inwentaryzacji pozostałych elementów związanych z przedmiotem zamówienia a wymagających napraw (remontu),

3. wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresach:

- osuszania i odgrzybiania ścian i stropów (wraz z technologią osuszania i odgrzybiania), naprawy tynków, wymiany parapetów, wymiany obróbek blacharskich oraz elementów wód opadowych,

-  wykonania ocieplenia ścian płytami styropianowymi metodą „lekką – mokrą” z pokryciem wyprawą z tynku akrylowego o fakturze nakrapianej,

-  wykonania ocieplenia stropodachu (preferowany granulat z wełny celulozowej),

-  wykonania nowego pokrycia dachu,

-  wymiany instalacji odgromowej (uziomu niskiego i przewodów odprowadzających),

- wykonania innych opracowań w zakresie nie wymienionym wprost w przedmiocie zamówienia a koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia po dokonaniu inwentaryzacji,

-  wytyczne do opracowania planu bioz,

- uzgodnienie dokumentacji projektowej z właściwymi służbami zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-  wykonanie opisu przedmiotu zamówienia w celu przeprowadzenia procedury przetargowej wyboru wykonawcy robót,

- kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót należy opracować w wersji szczegółowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r.

-  dokumentację projektową opracować w 5 egzemplarzach,

-  kosztorysy inwestorskie i przedmiary opracować w 3 egzemplarzach,

4. wykonanie i przedłożenie w imieniu Zamawiającego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stosownych dokumentów w celu uzyskania dofinansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego,

5. złożenie wniosku w sprawie zgłoszenia lub uzyskania pozwolenia na wykonanie robót  (o ile będzie to konieczne).

Uwaga   Zamawiający posiada Audyt energetyczny budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie przy ul. Stalowej 33, wykonany przez Narodową Agencję Poszanowania Energii S.A. z października 2014 r.  Dokument ten może być udostępniony do wglądu  Wykonawcom po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym tel. 22 21 73 129 – siedziba Prokuratury Okręgowej w Warszawie pok. Nr 129.

Załącznik nr 3

UMOWA ZP/ 35  /2015 / Wzór

zawarta w dniu    ................ 2015 roku w Warszawie, pomiędzy:

………………………………………………….,

reprezentowaną  przez:

………………………………………….

zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

a  firmą:

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

NIP ................................

REGON: ................................

reprezentowaną przez ............................... – ....................................

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”

W wyniku udzielenia przez Zamawiającego zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) tj. procedura otwarta ogólnodostępna  została zawarta umowa o następującej treści:

- §1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji  budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33”

  - Nadzór autorski w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót oraz w trakcie  trwania remontu do jego zakończenia i podpisania bezusterkowego Protokołu odbioru..

- W ramach realizacji przedmiotu umowy dot. pkt. 1.1, Wykonawca przygotuje następującą dokumentację:

  - Projekt budowlany – 5 egz.

  - Projekty wykonawcze – 5 egz.

  - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz.

  - Kosztorys inwestorski – 3 egz. (w wersji szczegółowej)

  - Przedmiary robót – 3 egz.  (w wersji szczegółowej)

  - Wersja elektroniczna ww. opracowań sporządzona w standardzie umożliwiającym odczyt w systemie WINDOWS i w plikach dwg,  zapisana na płycie CD – 2 egz.

- W zakresie niezbędnym dla realizacji zamierzenia budowlanego dokumentacja projektowa i przedmiar robót wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U., 2013r., poz. 1129 t.j.).

- Projekty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U., z 2012, poz.462 z późn. zm.).

- Kosztorys inwestorski powinien zostać wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym (Dz. U., z 2004 r. nr 130,, poz. 1389 z późn. zm.).

- Przedmiot umowy musi być wykonany w stanie kompletnym, zgodnym z celem, któremu ma służyć i uwzględniać najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie.

§ 2.

Zasady wykonania umowy

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zamówieniem, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ustawą Prawo Budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 199 4r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.), ustawą Prawo Zamówień Publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami, wymaganiami proponowanych do zastosowania materiałów i opisami szczegółowymi proponowanych do zastosowania technologii.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie, przy uwzględnieniu wszystkich postanowień i zapisów w następujących dokumentach:

  - Wytyczne zamawiającego

  - Program priorytetowy System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 5) Zarządzenie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych.

  - Założeniach wyjściowych do projektowania i kosztorysowania.

- Na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej dla obiektu sporządzone zostaną przez Wykonawcę założenia wyjściowe do projektowania i kosztorysowania które będą zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od przekazania.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w przedmiocie umowy wszystkich wymagań. W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że którekolwiek z tych wymagań jest nieprawidłowe z punktu widzenia przepisów lub nieuzasadnione z innych przyczyn powinien niezwłocznie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W takim przypadku Wykonawca, ma obowiązek udowodnić Zamawiającemu konieczność tych zmian w stosunku do wymagań Zamawiającego. Następnie Zamawiający uzgodni z Wykonawcą zakres tych zmian i okres ewentualnego przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy, o ile będzie to konieczne. Ewentualne zmiany w tym zakresie nie będą powodować wzrostu wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z odpowiednimi przepisami, posiadać wszystkie niezbędne uzgodnienia, stanowić wystarczającą podstawę do wdrożenia odpowiedniej procedury zamówienia publicznego (na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych) na wykonanie robót budowlanych oraz do uzyskania odpowiednich pozwoleń na realizację robót i użytkowanie obiektów po zakończeniu robót budowlanych.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy łącznie z:

  - Opiniami, uzgodnieniami i sprawdzeniami w zakresie wynikającym z właściwych przepisów;

  - Pisemnym oświadczeniem, iż dostarczony przedmiot umowy został wykonany
z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów, norm                  i zasad sztuki projektowej oraz, że jest kompletny, spójny i stanowić będzie podstawę do realizacji robót budowlanych.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z art. 29 – 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, które m.in. wykluczają umieszczenie w przedmiocie zamówienia nazw własnych materiałów, wyrobów, itp.

- Jeżeli Wykonawca wykona przedmiot umowy na podstawie norm polskich, warunków technicznych, zeszytów i innych opracowań, będzie zobowiązany do załączenia do każdego projektu pisemnego oświadczenia o dopuszczeniu rozwiązań równoważnych.

- W trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, aż do wyłonienia wykonawcy robót, Wykonawca dokumentacji technicznej obowiązany jest przygotowywać odpowiedzi na pytania zadawane przez uczestników postępowania i dokonywał niezbędnych modyfikacji w przedmiocie umowy niezwłocznie (lecz nie dłużej niż w terminie 3 dni roboczych), a w przypadkach szczególnie złożonych - w ciągu 5 dni roboczych od przekazania pytania przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia uwag do sporządzonej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Wykonawca może złożyć projekt specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przed złożeniem kompletu przedmiotu umowy, w celu sprawdzenia i naniesienia uwag przez Zamawiającego.

- Strony umowy deklarują ścisłą współpracę w zakresie wymaganym dla prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

- Dopuszcza się prowadzenie korespondencji drogą mailową.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy w związku z pełnieniem nadzoru autorskiego

- Zakres podstawowych obowiązków i praw Wykonawcy, jako projektanta  określa art. 20 i art.21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.).

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca wykonując nadzór autorski w szczególności zobowiązuje się do:

- wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w razie potrzeby uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- uzgadniania, na wniosek Zamawiającego i/lub Wykonawcy robót budowlanych, możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej w zakresie materiałów, wyrobów, rozwiązań technicznych.

- czuwania, czy zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonej dokumentacji projektowej, wymagającej nowego pozwolenia na budowę,

- oceny wyników szczegółowych badań materiałów, wyrobów w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami,

3.   Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski według potrzeb wynikających z postępu robót budowlanych na każde wezwanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4.    Jeśli w toku wykonywanych robót budowlanych zostaną dokonane bez wiedzy i zgody Wykonawcy istotne odstąpienia od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub innych warunków pozwolenia na budowę, Wykonawca jest zwolniony z obowiązku:

- wyrażenia zgody na powyższe zmiany,

- naprawienia szkody w okresie gwarancji i rękojmi wynikającej z nieuzgodnionego odstępstwa od projektu.

5.  Wprowadzone zmiany do dokumentacji projektowej w trakcie wykonywania robót budowlanych, za zgodą Wykonawcy, osoby sprawujące nadzór dokumentować będą przez:

- zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

- rysunki zamienne lub szkice lub nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

- protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączone do dokumentacji powykonawczej.

§ 4

Reprezentowanie stron umowy

- Do kierowania realizacją przedmiotu umowy Wykonawca wyznacza: …………………              e-mail: ……………………………………..

  - Wykonawca ustanawia projektantów w osobach:

- …………………………… - projektant w specjalności ………………. (dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)*

- …………………………… - projektant w specjalności ………………. (dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)*

- …………………………… - projektant w specjalności ………………. (dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)*

- …………………………… - projektant w specjalności ………………. (dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa)*

- Do kontaktów roboczych z Wykonawcą w zakresie niniejszej umowy oraz do odbioru przedmiotu umowy Zamawiający wyznacza:…………………..,                     e-mail:………………………….

* przed podpisaniem umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty uprawniające do pełnienia samodzielnych ww. funkcji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5

Odbiór dokumentacji projektowej

- Złożenie przedmiotu umowy w siedzibie Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem przez Zamawiającego jego odbioru.

- Przekazanie Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy przez Wykonawcę nastąpi na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie Strony umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w terminie 15 dni roboczych od dnia przekazania kompletnego przedmiotu umowy oceny poprawności i zgodności przedmiotu umowy z postanowieniami niniejszej umowy.

- Po dokonaniu przez Zamawiającego czynności, określonych w ust. 3, strony umowy w przypadku nie stwierdzenia wad w zamówionej dokumentacji w ciągu 7 dni kalendarzowych sporządzą protokół zdawczo-odbiorczy przedmiotu umowy.

- Jeżeli Zamawiający w trakcie wykonywania czynności sprawdzających przedmiot zamówienia stwierdzi, iż przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, wówczas wyznaczy Wykonawcy termin 7 dni roboczych na usunięcie wykrytych wad lub innych usterek. W sytuacji wykrycia dużej ilości wad lub usterek termin ich usunięcia zostanie określony przez Zamawiającego w piśmie informującym Wykonawcę o wykrytych wadach lub usterkach. Termin ten nie może być dłuższy niż 14 dni roboczych.

- Po ponownym przekazaniu Zamawiającemu poprawionego przedmiotu umowy, Zamawiający dokona w terminie 7 dni jego powtórnej oceny z uwzględnieniem wcześniej zgłoszonych wad lub usterek w celu stwierdzenia wykonania przedmiotu umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy. Ewentualne stwierdzenie przez Zamawiającego nie usunięcia wykrytych wcześniej wad lub usterek uprawniać będzie Zamawiającego do odstąpienia od umowy.

- W razie usunięcia stwierdzonych wad lub usterek strony umowy podpiszą protokół zdawczo-odbiorczy w terminie 7 dni od dnia otrzymania prawidłowego przedmiotu umowy.

- Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w przedmiocie umowy, ujawnionych w okresie,
o którym mowa w ust. 3, w terminie określonym w ust. 5, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia osobie trzeciej usunięcia wad lub usterek na koszt Wykonawcy.

- Jeżeli wady ujawnią się po podpisaniu protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, poprawienia lub uzupełnienia w terminie 7 dni roboczych od daty ich ujawnienia i pisemnego powiadomienia.

§ 6

Termin umowy

1.  Wykonawca wykona i dostarczy dokumentację projektową w zakresie opisanym w § 1 do siedziby Zamawiającego w terminie  30 dni od daty podpisania umowy tj   do  ……. 2015 roku.

- Termin, o którym mowa w ust. 1 obejmuje czas przeznaczony na wykonanie przedmiotu umowy łącznie z uzyskaniem wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z właściwych przepisów.

- Nadzór autorski w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót oraz w trakcie wykonywania tych robót.

§ 7

Wynagrodzenie

- Łączny koszt wykonania przedmiotu umowy zg. ze złożoną ofertą wynosi:

brutto: ……………… PLN (słownie złotych: …………........................................……….),

netto: ......................................PLN, VAT: ...................PLN , w tym:

1.1 wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji / zgody z Wydz. Architektury i Budownictwa - brutto: ……………… PLN, netto: ......................................PLN, VAT: ...................PLN

1.2   nadzór autorski - brutto: ……………… PLN, 	netto: ......................................PLN, VAT: ...................PLN

- Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w ust. 1.1 będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT z załączonym i podpisanym przez Strony protokołem odbioru końcowego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem decyzji.

- Podstawą do wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia, określonego w ust. 1.2 będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura VAT, po zakończeniu prac remontowych i podpisaniu przez Strony  Protokołu końcowego odbioru robót i przekazaniu pomieszczeń remontowanych do użytkowania.

- Faktury Wykonawcy płatne będą przez Zamawiającego przelewem na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od daty złożenia u Zamawiającego faktury wraz z dokumentami o których mowa powyżej.

- Za termin zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego w ostatnim dniu płatności uważa się za zachowanie terminu płatności.

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą wynagrodzenia za przedmiot umowy zgodnie z ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie uwzględniające wszelkie ryzyko mogące wystąpić w trakcie realizacji niniejszej umowy.

- Określone w ust. 1 wynagrodzenie nie podlega waloryzacji.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczki ani zadatku.

§ 8

Podwykonawcy

- Wykonawca wykona przy udziale podwykonawców następujące prace:

  - Prace branży ……………..,

  - Prace branży ……………...

- Pozostałe prace Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Wykonywanie prac przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców, ich przedstawicieli, pracowników lub osób, którymi przy wykonaniu zobowiązania się oni posłużyli, jak za swoje własne.

- Przed podpisaniem niniejszej umowy, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu projekty umów Wykonawcy z podwykonawcami.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany zapisów umów Wykonawcy                                     z podwykonawcami.

§ 9

Odstąpienie i wypowiedzenie umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o okolicznościach, określonych w ust.1.

- W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ma prawo żądać wynagrodzenia należnego za prace wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

- Poza okolicznościami, o których mowa w ust.1, Zamawiający może odstąpić od umowy, w szczególności gdy:

- Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie 30 dni od upływu terminu umownego,

- wobec Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe, likwidacyjne, układowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie umowy,

- Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad lub usterek wykrytych podczas czynności sprawdzających, o których mowa w § 5 ust. 5 niniejszej umowy.

    - Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za zwłokę w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dotrzymaniu terminu, wyznaczonego dla potrzeb usunięcia wad lub usterek stwierdzonych w piśmie Zamawiającego sporządzonym po dokonaniu oceny poprawności przekazanego przedmiotu umowy zgodnie z § 5 ust. 5 lub ust. 9 niniejszej umowy, w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy kalendarzowy dzień zwłoki.

- Nie przekazanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego kompletnego przedmiotu umowy w ciągu 30 dni kalendarzowych po terminie wyznaczonym na realizację umowy będzie podstawą do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z winy Wykonawcy   i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto.

- Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość otrzymanych kar umownych.

- Okres weryfikacji dokumentacji objętej przedmiotem umowy przez Zamawiającego nie jest wliczony do okresu opóźnienia, za który naliczane są kary umowne. Kary określone w ust. 1 i 5 nie łączą się.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kwoty kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 11

Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udzieli na cały przedmiot umowy gwarancji z terminem do momentu zakończenia robót budowlanych potwierdzonych protokołami odbioru.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy na okres jak w ust. 1.

- W okresie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca będzie odpowiedzialny za usunięcie wszelkich wad w przedmiocie umowy. Wady te Zamawiający może ujawnić i zgłosić Wykonawcy zarówno w trakcie postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie robót budowlanych objętych dokumentacją projektową, w trakcie prowadzenia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o przedmiot umowy. Z tytułu usuwania wad, Wykonawcy nie będzie przysługiwać jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

§ 12

Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę …………. zł (słownie:  ………………………………..).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem będzie wniesione w ……………………….

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia oraz roszczeń z gwarancji i rękojmi za wykonaną usługę.

- Zabezpieczenie, niezależnie od formy jego wnoszenia, winno być wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 10 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

- Jeżeli Wykonawca wykona umowę w zakresie § 6 pkt 1 Zamawiający uznając umowę za należycie wykonaną zwróci lub zwolni zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od tej daty. Wykonawca otrzyma zwrot zabezpieczenia w kwocie pomniejszonej o 30 %. Pozostała kwota stanowić będzie zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady.

- Kwota zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócona Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 15 dni po upływie rękojmi.

- Zabezpieczenie wraz z należnymi odsetkami stanie się własnością Zamawiającego
w przypadku: niewykonania lub niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę
umowy – utrata zabezpieczenia w wysokości 100%.

§ 13

Cesja wierzytelności

Zamawiający zastrzega, że cesja wierzytelności z tytułu niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, chyba że Zamawiający odstąpi od tego prawa.

§ 14

Prawa autorskie

- Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania przedmiotu umowy – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których przedmiot umowy utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania przedmiotu umowy w inny sposób niż określony powyżej - publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz publiczne udostępnianie przedmiotu umowy.

- Majątkowe prawa autorskie przeniesione na Zamawiającego są wyłączne i Zamawiający jest uprawniony do dalszego ich przeniesienia na osoby trzecie.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych w zakresie pól eksploatacji wskazanych powyżej następuje na czas nieoznaczony.

- Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie przedmiotu umowy w celu przeróbki przedmiotu umowy lub jego adaptacji (tzw.: „prawo zależne”) – zgodnie 
z art. 2 i art. 46 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006, Nr 90 poz. 631) na czas nieoznaczony oraz upoważnia Zamawiającego do dalszego jego przeniesienia na osoby trzecie.

- Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy oraz w zakresie zezwolenia, określonego w ust. 4 zostało zawarte
w wynagrodzeniu umownym brutto.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych, wykonywanych w oparciu o przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy.

§ 15

Zmiana postanowień umowy

- Umowa może być zmieniona w drodze aneksu do Umowy w przypadku przedłużenia terminu wykonania Umowy z powodu opóźnień z uzyskaniem niezbędnej dokumentacji, uzgodnień i opinii od instytucji i organów niezależnych od Wykonawcy.

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności w  przypadku:

  - zmiany projektanta/projektantów wykazanego/ych w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Zamawiającego o zmianie siedziby. Jeżeli nie dopełni tego obowiązku, korespondencję skierowaną na adres wskazany we wstępie umowy uważa się za skutecznie dostarczoną.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie robót zleconych podwykonawcom oraz zmiany podwykonawcy wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia postanowień SIWZ.

- Zamawiający dopuszcza w szczególności zmianę postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

§ 16

Postanowienia końcowe

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo Budowlane, kodeksu cywilnego, ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne.

      - Wszelkie spory na tle wykonywania niniejszej umowy, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

      - Integralne części umowy stanowią:

a/ Oferta złożona przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia,

b/ Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, załączone do Oferty Wykonawcy lub stanowiące jej uzupełnienie albo wyjaśnienie, złożone przez Wykonawcę w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia;

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a drugi egzemplarz otrzymuje Zamawiający.

WYKONAWCA:                                                                         ZAMAWIAJĄCY:

ZAŁĄCZNIK NR 4 do ZP/35./2015 - Formularz oferty

……………………………….......……

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

#### Prokuratura Okręgowa

#### w Warszawie

##### ul. Chocimska 28

00-791 Warszawa

#### O F E R T A

Nawiązując    do    zaproszenia,    o    przetargu    nieograniczonym, ogłoszonym na www.warszawa.po.gov.pl w dniu  ...05.2015 :

Oferujemy: Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie „Termomodernizacji  budynku Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie ul. Stalowa 33”

oraz pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie remontu,  w cenie:

### -  Netto zł: ..........................., słownie zł:...........................................................................

### ....................................................................................................................................... ,

### - Łącznie z podatkiem VAT zł: ............................................... , słownie zł: ....................

............................................................................................................... , w tym podatek VAT zł: .................... , cena nie podlega zmianie w okresie realizacji umowy.

w  tym:

- wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem decyzji / zgody z Wydz. Architektury i Budownictwa

- brutto: ……………… PLN, netto: ......................................PLN, VAT: ...................PLN,

-  nadzór autorski - brutto: ……………… PLN, 	netto: ......................................PLN, VAT: ...................PLN.

Zamawiający zmierza przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia nie więcej niż 16.000,00 złotych . Oferty przekraczające te kwotę zostaną odrzucone.

1.  Udzielamy  gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia oraz oświadczamy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zg. z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą .techniczną.

2. Podana w ofercie cena nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji w okresie trwania umowy.

3. Zobowiązujemy się do realizacji umowy do dnia (nie dłużej niż 30 dni)……………….

4. Warunki płatności wynoszą  do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury z protokołem odbioru podpisanym przez Strony.

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wymaganiami, nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz spełniamy warunki wymagane zapisami niniejszej procedury  .

6.  Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany.

7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, który został załączony i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Zamówienie wykonamy samodzielnie*

Część zamówienia (określić zakres).................................................................... …………………………………………………………………zamierzamy powierzyć podwykonawcom*

9.  Oświadczamy, iż w załączeniu niniejszej oferty podajemy następujące dane:

a) W przypadku Spółek Cywilnych NIP, PESEL oraz adresy zamieszkania wszystkich wspólników.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NIP, PESEL oraz adres zamieszkania.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: ………………………….………. ………	tel.…………..……..fax.……………………, e-mail: ……………………………………....

11. Ofertę niniejszą składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.

*- niepotrzebne skreślić lub wypełnić

12.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część, są:

1. Próbki: Projektu budowlano-wykonawczego, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

oraz przedmiaru robót, po jednym egzemplarzu

2. ………………………...............................

3. .................................................................

4. ..................................................................

5. ....................................................................

6. ...................................................................

7. ......................................................................

Miejsce i data:  .......................................................

(podpis upoważnionego       przedstawiciela)